**ZARZADZENIE NR 15/2023**

**WÓJTA GMINY SOMIANKA**

**z dnia 9 czerwca 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Somianka na lata 2023 – 2027**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023, poz. 40 ), art. 20 pkt. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 645)

**Wójt Gminy Somianka zarządza co następuje**:

**§ 1**

Przyjmuje się plan rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Somianka na lata 2023 – 2027.

**§ 2**

Plan rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Somianka na lata 2023 – 2027 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 WÓJT

 /-/ Andrzej Żołyński

**Załącznik do zarządzenia nr 15/2023**

**z dnia 9 czerwca 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia planu rozwoju sieci dróg gminnych**

**w Gminie Somianka na lata 2023- 2027**

**PLAN ROZWOJU SIECI**

**DRÓG GMINNYCH**

**W GMINIE SOMIANKA**

**NA LATA 2023-2027**



**Somianka, CZERWIEC 2023 R.**

**SPIS TREŚCI**

[**I. PODSTAWA OPRACOWANIA** 3](#_Toc136596971)

[**II. CEL OPRACOWANIA** 3](#_Toc136596972)

[**III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY** 4](#_Toc136596973)

[**IV. CHARAKTERYSTYKA DRÓG GMINNYCH** 6](#_Toc136596974)

[**V. PLAN INWESTYCJI DROGOWYCH** 7](#_Toc136596975)

# **I. PODSTAWA OPRACOWANIA**

Podstawą prawną dla opracowania Planu rozwoju sieci drogowej dla dróg gminnych dla Gminy Somianka jest art. 20 pkt. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.), który nakłada na zarządcę drogi obowiązek opracowania projektu planu rozwoju sieci drogowej oraz bieżącego informowania o tych planach organów właściwych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zarządca drogi ma obowiązek opracowania projektu planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.

# **II. CEL OPRACOWANIA**

Celem niemniejszego opracowania jest określenie planu rozwojowego dróg gminnych w gminie Somianka na lata 2023-2027 z uwzględnieniem następujących czynników:

* zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie komunikacji drogowej;
* poprawa dostępności obszarów i jakości życia w gminie Somianka;
* rozbudowa dróg zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego umożliwiająca aktywizację terenów inwestycyjnych;
* zapewnienie właściwego stanu dróg gminnych poprzez wykonywanie bieżących remontów;
* podnoszenie standardów dróg gminnych poprzez ich przebudowę;
* poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach;
* poprawa płynności ruchu drogowego.

Celem nadrzędnym jest:

Poprawa układu komunikacyjnego i stanu technicznego dróg gminnych w celu
podniesienia bezpieczeństwa uczestników ruchu, poprawy dostępności i umożliwienia
rozwoju gminy Somianka.

# **III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY**

Gmina Somianka leży w środkowej części województwa mazowieckiego, południowo-zachodniej części powiatu wyszkowskiego, nad rzeką Bug, przy węzłach komunikacyjnych z Wyszkowa do Wierzbicy i z Wyszkowa do Pułtuska.

*Rys. nr 1. Położenie gminy na tle województwa mazowieckiego i powiatu wyszkowskiego*

Powierzchnia gminy wynosi 117,86 km2 i jest zamieszkała przez 5590 osób (*stan na dzień 31.12.2022 r.*). Gmina Somianka obejmuje terytorialnie 29 miejscowości i 31 sołectw.

Z gminą Somianka sąsiadują bezpośrednio następujące jednostki samorządu terytorialnego:

* Gmina Dąbrówka (powiat wołomiński),
* Gmina Rząśnik (powiat wyszkowski),
* Gmina Serock (powiat legionowski),
* Gmina Wyszków (powiat wyszkowski),
* Gmina Zatory (powiat pułtuski).

Gmina Somianka jest korzystnie położona pod względem komunikacyjnym. Przez jej teren przebiegają:

* droga krajowa nr 62 relacji Wyszków – Wierzbica (przez teren Gminy Somianka przebiega 16,3 kilometrowy odcinek tej drogi w całości asfaltowy);
* droga wojewódzka nr 618 relacji Wyszków - Gołymin-Ośrodek (przez teren Gminy Somianka przebiega 3,8 kilometrowy odcinek tej trasy w całości asfaltowy);
* drogi powiatowe, ich długość na terenie Gminy to 42,059 km, w tym wszystkie są asfaltowe;
* drogi gminne lokalne o łącznej długości 48,375 km, w tym długość dróg asfaltowych to ok. 42 km;
* drogi gminne wewnętrzne stanowiące dojazd do pól i działek o łącznej długości ok. 312 km.

*Rys. nr 2. Gmina Somianka – sieć dróg publicznych.*

# **IV. CHARAKTERYSTYKA DRÓG GMINNYCH**

Drogi gminne publiczne stanowią podstawową sieć drogową gminy niezbędną
do obsługi zapotrzebowania komunikacyjnego lokalnej społeczności oraz
zapewnienia powiązań jednostki z drogami wyższej kategorii. Pomimo faktu, iż
drogi gminne są najniższą kategorią dróg publicznych, zazwyczaj o parametrach dostosowanych do drogi klasy dojazdowej, czasem lokalnej, to stanowią największy procent udziału w długości dróg publicznych większości gmin.

Sieć dróg gminnych publicznych zgodnie z rejestrem numerów dróg
gminnych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego dla gminy
Somianka obejmuje 20 odcinków dróg o łącznej ich długości 48,375 km.
Część jest utwardzona ok. 42 km o nawierzchni bitumicznej i ich
stan techniczny ocenia się jako dobry, pozostałe to drogi gruntowe, nieutwardzone, stanowiące dojazdy do pól, użytków leśnych lub pojedynczych zabudowań.

**WYKAZ DRÓG GMINNYCH:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nr drogi*** | ***Przebieg*** |
| 1. | **440401W** | dr. krajowa Nr 62 (Wyszków-Serock) – Somianka-Zaszosie – Stare Kozłowo – dr. powiatowa Nr 4413W (Kręgi – Kozłowo) – Wola Mystkowska |
| 2. | **440402W** | Wola Mystkowska – Stary Mystkówiec – Szczucin |
| 3. | **440403W** | dr. krajowa Nr 62 (Wyszków-Serock) – Wólka Somiankowska – Ulasek – Stare Płudy – dr. krajowa Nr 62 |
| 4. | **440404W** | Somianka – Osiny |
| 5. | **440405W** | dr. powiatowa Nr 4414W (Somianka - Kręgi) – Żabie Duki – Wólka Zabudowska |
| 6. | **440406W** | dr. powiatowa Nr 4410W (Somianka – Wola Mystkowska) – Zdziebórz |
| 7. | **440407W** | dr. krajowa Nr 62 (Wyszków-Serock) – Kręgi |
| 8. | **440408W** | dr. krajowa Nr 62 (Wyszków – Serock) – Michalin |
| 9. | **440409W** | Somianka – Płudy Nowe |
| 10. | **440410W** | dr. wojewódzka Nr 618 – (Wyszków – Pułtusk) – Wielątki Rosochate – Wypychy Nowe |
| 11. | **440411W** | Suwin – Ulasek – Zdziebórz |
| 12. | **440412W** | Ostrówek – Suwin – Ciski |
| 13. | **440413W** | dr. krajowa Nr 62 (Wyszków – Serock) – Ostrówek |
| 14. | **440414W** | Stare Kozłowo – dr. wojewódzka Nr 618 (Wyszków – Pułtusk) |
| 15. | **440415W** | dr. krajowa Nr 62 – Jackowo Górne – Jackowo Dolne – dr. powiatowa Nr 4414W |
| 16. | **440416W** | Wola Mystkowska – Nowe Kozłowo (od drogi pow. Nr 4413W przez wieś Nowe Kozłowo do drogi pow. Nr 4413W Wola Mystkowska) |
| 17. | **440417W** | Stare Płudy – Suwin (od dr. gm. Nr 440403W we wsi Stare Płudy do dr. gm. 440412W Ostrówek – Suwin – Ciski) |
| 18. | **440418W** | Somianka – Somianka-Zaszosie (od dr. pow. Nr 4414W do DK Nr 62) |
| 19. | **440419W** | Stare Kozłowo – Granica z Gminą Wyszków (od drogi powiatowej Nr 4413W przez wieś Stare Kozłowo) |
| 20. | **440420W** | Somianka – Somianka (od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 4414W) |

# **V. PLAN INWESTYCJI DROGOWYCH**

Przy planowaniu zadań drogowych brane są pod uwagę dokumenty
planistyczne i inne czynniki, które wynikają:

* ze stanu technicznego dróg gminnych,
* ze stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na poszczególnych odcinkach dróg gminnych;
* ze zidentyfikowanych i zgłaszanych potrzeby budowy, rozbudowy i modernizacji dróg gminnych;
* z możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój sieci drogowej i poprawy stanu technicznego dróg gminnych.

Niniejszym opracowaniem określa się listę zadań inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w latach 2023-2027. Realizacja zadań określonych w niniejszym planie uzależniona jest od sytuacji finansowej budżetu gminy, jak również w dużej mierze od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ich realizacje.

**WYKAZ PLANOWANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr drogi (relacja)** | **Zakres realizacji inwestycji** | **Planowane źródła finansowania** |
| 1. | **440402W**Wola Mystkowska – Stary Mystkówiec – Szczucin | Przebudowa drogi Nr 440402W w miejscowości Nowe Wypychy  | Środki własne/środkizewnętrze wprzypadkupozyskaniadofinansowania |
| 2. | **440403W**dr. krajowa Nr 62 (Wyszków-Serock) – Wólka Somiankowska – Ulasek – Stare Płudy – dr. krajowa Nr 62 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulasek | Środki własne/środkizewnętrze wprzypadkupozyskaniadofinansowania |
| 3. | **440406W**dr. powiatowa Nr 4410W (Somianka – Wola Mystkowska) – Zdziebórz | Przebudowa drogi w miejscowości Stare Kozłowo | Środki własne/środkizewnętrze wprzypadkupozyskaniadofinansowania |
| 4. | **440409W** Somianka – Płudy Nowe | Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowości Somianka  | Środki własne/środkizewnętrze wprzypadkupozyskaniadofinansowania |
| 5. | **440419W**Stare Kozłowo – granica z gminą Wyszków (od drogi powiatowej Nr 4413W przez wieś Stare Kozłowo) | Rozbudowa drogi gminnej Nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo | Środki własne/środkizewnętrze wprzypadkupozyskaniadofinansowania |
| 6. | **440401W**dr. krajowa Nr 62 (Wyszków-Serock) – Somianka-Zaszosie – Stare Kozłowo – dr. powiatowa Nr 4413W (Kręgi – Kozłowo) – Wola Mystkowska | Remont odcinka drogi gminnej Nr 440401W w msc. Stare Kozłowo | Środki własne/środkizewnętrze wprzypadkupozyskaniadofinansowania |
| 7. | **440403W**dr. krajowa Nr 62 (Wyszków-Serock) – Wólka Somiankowska – Ulasek – Stare Płudy – dr. krajowa Nr 62 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulasek na odcinku od skrzyżowania z DP 4410W do miejscowości Suwin | Środki własne/środkizewnętrze wprzypadkupozyskaniadofinansowania |
| 8. | **440412W**Ostrówek – Suwin – Ciski | Przebudowa drogi gminnej Nr 440412W w miejscowości Suwin  | Środki własne/środkizewnętrze wprzypadkupozyskaniadofinansowania |
| 9. | **440417W**Stare Płudy – Suwin (od dr. gm. Nr 440403W we wsi Stare Płudy do dr. gm. 440412W Ostrówek – Suwin – Ciski) | Przebudowa drogi gminnej nr 440417W w miejscowości Stare Płudy  | Środki własne/środkizewnętrze wprzypadkupozyskaniadofinansowania |
| 10. | **440420W**Somianka – Somianka (od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 4414W) | Przebudowa drogi gminnej nr 440420W w miejscowości Somianka | Środki własne/środkizewnętrze wprzypadkupozyskaniadofinansowania |

**WYKAZ PLANOWANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH (*w odniesieniu do dróg wewnętrznych, które w związku z przeprowadzoną inwestycją uzyskają status drogi publicznej):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr drogi (ewidencyjny)** | **Zakres realizacji inwestycji** | **Planowane źródła finansowania** |
| 1. | dz. nr ew. 301 w msc. Dębiny i dz. nr ew. 140 w msc. Wólka Zatorska  | Przebudowa drogi Dębiny – Wólka Zatorska | Środki własne/środkizewnętrze wprzypadkupozyskaniadofinansowania |
| 2. | dz. nr ew. 166, 228 w sc. Nowe Kozłowo i dz. nr ew. 395 w msc. Stare Kozłowo | Rozbudowa drogi gminnej relacji Nowe Kozłowo – Stare Kozłowo | Środki własne/środkizewnętrze wprzypadkupozyskaniadofinansowania |
| 3. | dz. nr ew. 721, 727/220, 726/219, 728 w msc. Somianka | Budowa drogi gminnej w miejscowości Somianka | Środki własne/środkizewnętrze wprzypadkupozyskaniadofinansowania |

Wybór zadań do realizowania odbywać się będzie z uwzględnieniem możliwości
finansowych gminy, a także pozyskania dotacji z różnych dostępnych źródeł
finansowania. Oznacza to, że inwestycje ujęte w tabelach pn. *Wykaz planowanych
inwestycji drogowych* mogą być realizowane w innej kolejności, a wybór będzie uzależniony od kryteriów kwalifikacyjnych obowiązujących w programach dofinansowania inwestycji drogowych określonych przez instytucje udzielające dotacji.

W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania dofinansowania ze środków
zewnętrznych na inne inwestycje drogowe nie wymienione w przedmiotowym planie, możliwe jest wprowadzenie zmian i realizacja innych zadań drogowych.

**WÓJT**

 ***Andrzej Żołyński***